UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA · FACULTAD DE INGENIERÍA

Lenguajes IV · 2026

Trabajo Final Integrador

Portfolio de Desarrollador Fullstack — Plan de trabajo del equipo

Objetivo del equipo: promocionar la materia (aprobación directa), cumpliendo los requisitos de regularización y las funcionalidades avanzadas del rol Administrador.

Docente: Ing. Nancy Lucero

Fecha del plan: 13 de octubre de 2026

Ventana de exposición: 26 de octubre al 13 de noviembre de 2026

| Rol en el equipo | Integrante (completar) | Email / contacto |
| --- | --- | --- |
| A — Diseño, UX y animaciones | Gimena | cruzmariagimena@gmail.com |
| B — Frontend público | bernardo | bernardoperezdelcerro@gmail.com |
| C — Backend, base de datos y autenticación | Ezequiel | austerlitzezequiel00@gmail.com |
| D — Paneles de Operador y Administrador | francisco | francisco.vega0055@gmail.com |

Índice

1. Qué pide la consigna	3

1.1 Requisitos para regularizar	3

1.2 Requisitos para promocionar (rol Administrador)	3

1.3 Anteproyecto: Manual de Marca / Guía de Estilo	3

1.4 Requisitos técnicos y de entrega	4

2. Teoría vista en clase y dónde se aplica	5

3. Stack tecnológico	6

4. Arquitectura del sistema	7

4.1 Visión general	7

4.2 Roles y permisos	7

4.3 Estructura del repositorio	7

4.4 Rutas del frontend (React Router)	7

4.5 Endpoints de la API REST	8

5. Modelo de datos (MongoDB)	10

6. Reparto de tareas	12

6.1 Integrante A — Diseño, UX y animaciones	12

6.2 Integrante B — Frontend público	12

6.3 Integrante C — Backend, base de datos y autenticación	13

6.4 Integrante D — Paneles de Operador y Administrador	13

6.5 Tareas compartidas	14

7. Cronograma	15

8. Forma de trabajo	16

8.1 Herramientas y dónde está cada cosa	16

8.2 Flujo con Git	16

8.3 Reuniones	16

8.4 Seguridad de credenciales	16

8.5 Cuentas a crear (semana 1)	16

9. Validaciones obligatorias	18

10. Animaciones y APIs Web	19

10.1 Animaciones	19

10.2 APIs Web	19

11. Contenido del Manual de Marca	20

12. Documentación y exposición	21

12.1 Qué entregar	21

12.2 Guion de la demo (en este orden)	21

12.3 Usuarios de prueba	21

13. Preguntas para la profesora	22

(En Word: clic derecho sobre el índice → "Actualizar campos" para refrescar los números de página.)

# 1. Qué pide la consigna

Resumen de las instrucciones del Trabajo Final Integrador. Cada requisito tiene un responsable; la columna "Estado" sirve para seguir el avance en las reuniones.

## 1.1 Requisitos para regularizar

| Requisito | Detalle | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Asistencia | 80% de clases teóricas y prácticas | Todos |  |
| Grupo | 3 a 5 integrantes (somos 4: se exige más complejidad) | Todos |  |
| Animaciones fluidas | Nivel superior por integrante adicional (CSS / JS / Lottie / GSAP) | A (+ B) |  |
| Integración de APIs Web | Mayor cantidad por integrante adicional | B + C |  |
| Perfil, stack, servicios, experiencia | Sección pública de presentación profesional | B |  |
| Formulario de contacto vía email | Consultas generales, cotización de proyectos, asesoría técnica | B (front) + C (envío) |  |
| Proyectos y demos con registro obligatorio | Detalle de proyectos y demos solo para usuarios registrados | B + C |  |
| Módulo de registración | Base de datos propia y/o Google | C |  |
| Operador: gestión de consultas | Listado de mensajes, cotizaciones y asesorías | D |  |
| Operador: respuestas | Responder / dar seguimiento por email | D + C |  |

## 1.2 Requisitos para promocionar (rol Administrador)

| Requisito | Detalle | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CRUD de contenido | Proyectos, Demos y Servicios | D (front) + C (API) |  |
| Gestión de usuarios registrados | Panel para administrar las cuentas creadas | D + C |  |
| Contador de visitas generales | Tráfico total del sitio | C |  |
| Contador de usuarios registrados | Conteo de accesos de usuarios autenticados | C |  |
| Consultas parametrizadas y gráficos | Gráficos interactivos: tipos de consulta, flujo de registros, tráfico | D + C |  |

## 1.3 Anteproyecto: Manual de Marca / Guía de Estilo

Se valora especialmente entregarlo antes que el sistema. Debe incluir:

- Paleta de colores: primarios, secundarios y de acento con códigos #HEX.

- Tipografía: fuentes, pesos y jerarquías (títulos, subtítulos, cuerpo).

- Diseño y prototipado: layouts e interfaz visual de la solución.

- Navegabilidad y responsive: experiencia en PC y en celular.

- Modelo de referencia: el ejemplo de Landing Page y Manual en Behance que indica la consigna.

## 1.4 Requisitos técnicos y de entrega

- Tecnologías, herramientas, plugins y APIs vistos en el cursado.

- Base de datos relacional (SQL) o documental (NoSQL).

- Despliegue en la nube (GitHub Pages, Vercel, Render u otros) o en localhost.

- UX/UI cuidado y adaptativo; uso obligatorio de un Framework CSS.

- Validación estricta de todos los campos, archivos e imágenes.

- Documentación: manual de diseño, arquitectura y código fuente.

- Exposición: del 26 de octubre al 13 de noviembre inclusive.

# 2. Teoría vista en clase y dónde se aplica

La consigna pide usar lo planteado durante el cursado. Esta tabla conecta cada clase con una parte del sistema; conviene mostrarla también en la exposición.

| Clase | Tema | Aplicación en el TP |
| --- | --- | --- |
| 1 | API Web, modelo REST, cómo funciona una API, datos abiertos | Arquitectura cliente-servidor: el frontend consume nuestra API REST |
| 2 | REST, JSON, requests/responses, CRUD, códigos de error (401, 404…), parámetros de consulta, framework web simple | API propia en Express con CRUD, respuestas JSON estándar, códigos HTTP correctos y filtros por query params (?tipo=cotizacion&estado=nueva) |
| 3 | MDN Web APIs (Fetch, Web Animations API), anime.js, sitios de referencia con animaciones | fetch() para consumir la API; animaciones con Web Animations API y anime.js |
| 4 | React, DOM virtual, primer proyecto | Todo el frontend en React |
| 5 | Componentes, JSX, props, state, hooks | Componentes funcionales con useState / useEffect |
| Ej. 5 | Componentes reutilizables (tarjetas dinámicas + grilla) | Card y CardGrid para proyectos y servicios, alimentados desde la base |
| 6 | React Router (BrowserRouter, Routes, Route), Festival Web de animaciones | Navegación del sitio; inspiración para animaciones |
| 7 | Link, rutas anidadas, Layout + Outlet, ruta index, 404, parámetros y useParams | Layouts para sitio / operador / admin, /proyectos/:id, página 404, rutas protegidas |
| 8 | Vite + React: estructura, main.jsx, App.jsx | Proyecto creado con npm create vite@latest |
| 9 | MongoDB: documentos, colecciones, BSON, Compass, find / update / remove, objetos anidados | Base de datos del sistema en MongoDB Atlas, gestionada con Compass |

# 3. Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Para qué | Vista en clase |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite | Interfaz del sitio y los paneles | Sí (4, 5, 8) |
| Navegación | React Router (react-router-dom) | Rutas, layouts, rutas protegidas, 404 | Sí (6, 7) |
| Framework CSS (obligatorio) | Tailwind CSS | Grilla responsive y componentes base |  |
| Animaciones | Web Animations API, anime.js, transiciones CSS, Lottie | Animaciones fluidas (requisito por integrante) | Sí (3, 6) |
| Consumo de API | Fetch API | Pedidos al backend y a APIs externas | Sí (1, 2, 3) |
| Backend | Node.js + Express | API REST propia | Concepto visto (2) |
| Base de datos | MongoDB Atlas + Mongoose; Compass para ver los datos | Persistencia documental | Sí (9) |
| Autenticación | bcrypt + JWT; Google Identity Services | Registro, login, roles | — |
| Emails | Nodemailer (Gmail con contraseña de aplicación) | Avisos de consultas y respuestas del operador | — |
| Subida de imágenes | Multer + Cloudinary (o carpeta /uploads) | Imágenes de proyectos con validación de tipo y peso | — |
| Validación | express-validator (back); validación propia o React Hook Form (front) | Validación estricta | — |
| Gráficos | Chart.js (react-chartjs-2) | Métricas del administrador | — |
| Deploy | Vercel (front) · Render (back) · Atlas (DB) | Publicación gratuita en la nube | — |
| Diseño | Figma | Manual de marca y prototipo | — |
| Organización | GitHub + GitHub Projects + Discord/WhatsApp | Código, tablero de tareas y comunicación | — |

# 4. Arquitectura del sistema

## 4.1 Visión general

El sistema tiene tres piezas independientes que se comunican por HTTP y JSON:

- Cliente (React + Vite, en Vercel): sitio público, área de usuario registrado, panel de operador y panel de administrador.

- API REST (Node + Express, en Render): recibe los pedidos, valida, aplica permisos por rol, lee/escribe en la base y envía emails.

- Base de datos (MongoDB Atlas): guarda usuarios, proyectos, servicios, consultas y visitas.

El navegador nunca accede directo a la base: siempre pasa por la API, que verifica el token JWT y el rol del usuario.

## 4.2 Roles y permisos

| Rol | Puede | No puede |
| --- | --- | --- |
| Visitante | Ver perfil, stack, servicios, experiencia, listado resumido de proyectos; enviar consultas; registrarse | Ver el detalle de proyectos ni las demos |
| Usuario registrado | Todo lo anterior + ver detalle de proyectos y demos | Entrar a los paneles |
| Operador | Ver, filtrar y responder consultas; cambiar su estado | Modificar contenido o usuarios |
| Administrador | Todo: CRUD de proyectos, demos y servicios; gestión de usuarios; métricas y gráficos | — |

## 4.3 Estructura del repositorio

Un solo repositorio con dos carpetas (monorepo):

portfolio-fullstack/

├── client/                  → React + Vite

│   └── src/

│       ├── components/      → Card, CardGrid, Navbar, Footer, Modal…

│       ├── layouts/         → PublicLayout, OperatorLayout, AdminLayout

│       ├── pages/           → Home, Projects, ProjectDetail, Login, Register, NotFound…

│       ├── pages/operator/  → Inbox, InquiryDetail

│       ├── pages/admin/     → Dashboard, ProjectsCRUD, ServicesCRUD, Users

│       ├── context/         → AuthContext (usuario logueado y rol)

│       ├── services/api.js  → funciones fetch hacia la API

│       └── animations/      → helpers de anime.js y Web Animations

├── server/                  → Node + Express

│   ├── models/              → User, Project, Service, Inquiry, Visit

│   ├── routes/              → auth, projects, services, inquiries, users, stats

│   ├── middlewares/         → auth (JWT), requireRole, validate, upload

│   └── utils/mailer.js      → Nodemailer

└── docs/                    → manual de marca, arquitectura, capturas

## 4.4 Rutas del frontend (React Router)

| Ruta | Página | Acceso |
| --- | --- | --- |
| / | Inicio: hero, perfil, stack, servicios, experiencia | Público |
| /proyectos | Listado de proyectos (tarjetas) | Público (vista resumida) |
| /proyectos/:id | Detalle del proyecto + demo (useParams) | Registrado |
| /contacto | Formulario de contacto | Público |
| /login · /registro | Ingreso con email o Google; alta de cuenta | Público |
| /operador | Bandeja de consultas (layout anidado con Outlet) | Operador / Admin |
| /operador/consultas/:id | Detalle de consulta y respuesta por email | Operador / Admin |
| /admin | Dashboard con contadores y gráficos (ruta index) | Admin |
| /admin/proyectos · /admin/servicios | CRUD de proyectos/demos y servicios | Admin |
| /admin/usuarios | Gestión de usuarios registrados | Admin |
| * | Página 404 | Público |

## 4.5 Endpoints de la API REST

Todas las respuestas son JSON. Formato sugerido: { ok: true, data } o { ok: false, error }. Códigos: 200, 201, 400 (validación), 401 (sin login), 403 (sin permiso), 404, 500.

| Método | Endpoint | Descripción | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Alta con nombre, email y contraseña | Público |
| POST | /api/auth/login | Login; devuelve JWT | Público |
| POST | /api/auth/google | Login con token de Google | Público |
| GET | /api/auth/me | Datos del usuario logueado | Registrado |
| GET | /api/projects | Listado (resumen); ?stack=react | Público |
| GET | /api/projects/:id | Detalle + demo | Registrado |
| POST · PUT · DELETE | /api/projects[/:id] | CRUD de proyectos y demos (con imagen) | Admin |
| GET | /api/services | Listado de servicios | Público |
| POST · PUT · DELETE | /api/services[/:id] | CRUD de servicios | Admin |
| POST | /api/inquiries | Nueva consulta (guarda + envía email) | Público |
| GET | /api/inquiries | Listado; ?tipo=&estado=&desde=&hasta= | Operador |
| GET | /api/inquiries/:id | Detalle de una consulta | Operador |
| POST | /api/inquiries/:id/reply | Responder por email y guardar respuesta | Operador |
| PATCH | /api/inquiries/:id | Cambiar estado | Operador |
| GET · PATCH · DELETE | /api/users[/:id] | Listar, cambiar rol, activar/desactivar, eliminar | Admin |
| POST | /api/visits | Registrar visita a una página | Público |
| GET | /api/stats/summary | Totales: visitas, usuarios, accesos, consultas | Admin |
| GET | /api/stats/visits?desde=&hasta=&agrupar=dia | Serie de visitas para gráficos | Admin |
| GET | /api/stats/inquiries-by-type | Consultas agrupadas por tipo | Admin |
| GET | /api/stats/registrations?agrupar=semana | Flujo de registros | Admin |

# 5. Modelo de datos (MongoDB)

Colecciones y campos. Los campos marcados como obligatorios se validan en el frontend, en la API y en el esquema de Mongoose.

### users

| Campo | Tipo | Reglas |
| --- | --- | --- |
| name | String | Obligatorio, 2 a 60 caracteres, solo letras y espacios |
| email | String | Obligatorio, formato email, único, en minúsculas |
| passwordHash | String | bcrypt; contraseña mín. 8 caracteres con mayúscula, minúscula y número (no aplica a Google) |
| provider | String | "local" o "google" |
| role | String | "user" ¦ "operator" ¦ "admin" (por defecto "user") |
| active | Boolean | Permite al admin desactivar cuentas |
| loginCount · lastLogin | Number · Date | Para el contador de accesos de usuarios autenticados |
| createdAt | Date | Automático (timestamps) |

### projects (incluye la demo)

| Campo | Tipo | Reglas |
| --- | --- | --- |
| title | String | Obligatorio, 3 a 80 caracteres |
| summary · description | String | Resumen público (máx. 200) y descripción completa |
| stack | [String] | Al menos una tecnología |
| images | [String] | URLs; solo JPG/PNG/WebP, máx. 2 MB cada una |
| demoUrl · repoUrl | String | URL válida (http/https) |
| featured · visible | Boolean | Destacado en inicio / visible en el sitio |
| createdAt · updatedAt | Date | Automático |

### services

| Campo | Tipo | Reglas |
| --- | --- | --- |
| name | String | Obligatorio, único |
| description | String | Obligatorio, máx. 300 caracteres |
| icon | String | Nombre de ícono o URL |
| priceFrom | Number | Opcional, mayor o igual a 0 |
| order · visible | Number · Boolean | Orden de aparición y visibilidad |

### inquiries (consultas)

| Campo | Tipo | Reglas |
| --- | --- | --- |
| name · email · phone | String | Nombre y email obligatorios; teléfono opcional con formato numérico |
| type | String | "general" ¦ "cotizacion" ¦ "asesoria" |
| subject · message | String | Asunto obligatorio; mensaje de 10 a 1000 caracteres |
| status | String | "nueva" ¦ "en_proceso" ¦ "respondida" ¦ "cerrada" |
| replies | [{ text, operatorId, sentAt }] | Respuestas anidadas dentro del documento (objetos anidados, clase 9) |
| createdAt | Date | Automático |

### visits

| Campo | Tipo | Reglas |
| --- | --- | --- |
| path | String | Página visitada |
| userId | ObjectId ¦ null | null si es visitante anónimo |
| sessionId | String | Para no contar dos veces la misma visita en la sesión |
| createdAt | Date | Fecha y hora; se usa para agrupar por día/semana |

Datos de prueba: C prepara un script seed.js con 6 proyectos, 4 servicios, 30 consultas variadas, 40 usuarios y visitas de los últimos 30 días, para que los gráficos se vean completos en la exposición.

# 6. Reparto de tareas

Cada integrante es dueño de un área, pero todos programan. Las tareas compartidas están al final. El detalle semana a semana de cada uno:

| Integrante | Área | Carga principal |
| --- | --- | --- |
| A | Diseño, UX y animaciones | Manual de marca, prototipo Figma, animaciones, responsive, QA visual |
| B | Frontend público | Sitio del visitante, rutas, componentes, formulario de contacto, área de proyectos |
| C | Backend, base de datos y auth | API REST, MongoDB, registro/login, emails, contadores, deploy del back |
| D | Paneles Operador y Admin | Bandeja de consultas, respuestas, CRUD, usuarios, dashboard con gráficos |

## 6.1 Integrante A — Diseño, UX y animaciones

Misión: que el sitio se vea profesional, coherente y fluido en PC y celular, y entregar el anteproyecto.

| Semana | Tareas |
| --- | --- |
| 13–18 oct | Buscar referencias (Behance, Awwwards, sitios de la clase 3). Definir concepto visual, paleta con #HEX y tipografías (Google Fonts). Armar moodboard. |
| 19–25 oct | Prototipo en Figma: inicio, proyectos, detalle, contacto, login, bandeja del operador, dashboard admin; versión PC y celular. Exportar el Manual de Marca en PDF y entregarlo antes del 26/10. Pasar a B y D los colores y fuentes como variables CSS. |
| 26 oct–1 nov | Animaciones del sitio público: entrada del hero (anime.js), aparición al hacer scroll (Intersection Observer + Web Animations API), hover de tarjetas, Lottie en el hero o en el estado "enviado" del formulario. |
| 2–8 nov | Animaciones en paneles (transiciones de rutas, carga de gráficos). Revisión responsive en celular, tablet y PC. Respetar prefers-reduced-motion. Modo oscuro/claro. |
| 9–13 nov | QA visual final, capturas para la documentación, diapositivas de la exposición. |

Entregables propios

- Manual de Marca / Guía de Estilo (PDF)

- Prototipo navegable en Figma (PC y celular)

- Archivo de variables de diseño (colores, fuentes, espaciados)

- Animaciones implementadas y documentadas

- Diapositivas de la exposición

## 6.2 Integrante B — Frontend público

Misión: construir todo lo que ve el visitante y el usuario registrado.

| Semana | Tareas |
| --- | --- |
| 13–18 oct | Crear el proyecto con Vite en client/. Instalar React Router y el framework CSS. Configurar BrowserRouter, PublicLayout con Navbar/Footer y Outlet, página 404. |
| 19–25 oct | Secciones de inicio: hero, perfil, stack, servicios, experiencia. Componentes reutilizables Card y CardGrid (ejemplo de la clase 5). Datos de prueba locales mientras la API no esté lista. |
| 26 oct–1 nov | Formulario de contacto con validación estricta y selector de tipo de consulta. Conectar a POST /api/inquiries. Páginas de login y registro (con C). Listado /proyectos y detalle /proyectos/:id con useParams, protegido por login. |
| 2–8 nov | APIs Web extra: Clipboard (copiar email), Web Share (compartir proyecto), API de GitHub (repos reales), View Transitions. Registrar visitas con POST /api/visits. Estados de carga y error. |
| 9–13 nov | Corrección de bugs, pruebas cruzadas, ensayo de la demo. |

Entregables propios

- Sitio público completo y responsive

- Formulario de contacto validado y funcionando

- Rutas públicas y protegidas

- Al menos 3 APIs Web integradas

## 6.3 Integrante C — Backend, base de datos y autenticación

Misión: que los datos se guarden bien, que todo sea seguro y que el sistema esté online.

| Semana | Tareas |
| --- | --- |
| 13–18 oct | Crear el repo en GitHub y el tablero. Cluster en MongoDB Atlas y acceso desde Compass. Servidor Express en server/ con CORS y dotenv. Modelos de Mongoose. Documentar los endpoints con JSON de ejemplo para que B y D trabajen en paralelo. |
| 19–25 oct | Registro y login con bcrypt + JWT. Login con Google. Middlewares auth y requireRole. Endpoints públicos de proyectos y servicios. Script seed.js con datos de prueba. |
| 26 oct–1 nov | Consultas: POST con validación + envío de email con Nodemailer; listado con filtros por query params; respuesta por email. Subida de imágenes con validación de tipo y peso. Deploy del backend en Render. |
| 2–8 nov | Endpoints de usuarios (admin) y estadísticas (agregaciones en MongoDB). Contador de visitas y de accesos autenticados. Revisión de seguridad: rate limit en login y contacto, sanitización. |
| 9–13 nov | Documento de arquitectura y de la API. Revisión final de variables de entorno y deploy. |

Entregables propios

- API REST completa y documentada

- Base de datos en Atlas con datos de prueba

- Autenticación con roles

- Envío de emails funcionando

- Backend desplegado en Render

## 6.4 Integrante D — Paneles de Operador y Administrador

Misión: construir las herramientas de gestión que dan la promoción.

| Semana | Tareas |
| --- | --- |
| 13–18 oct | Layouts OperatorLayout y AdminLayout con menú lateral y rutas anidadas. Ruta protegida por rol (ProtectedRoute). Maqueta de tablas y formularios con datos de prueba. |
| 19–25 oct | Bandeja del operador: tabla de consultas con filtros por tipo, estado y fecha; búsqueda; paginación. Vista de detalle con historial de respuestas. |
| 26 oct–1 nov | Formulario de respuesta por email y cambio de estado. CRUD de proyectos/demos (con subida de imágenes y vista previa) y CRUD de servicios, con confirmación antes de borrar. |
| 2–8 nov | Gestión de usuarios: listado, búsqueda, cambio de rol, activar/desactivar. Dashboard: tarjetas con contadores y gráficos con Chart.js (visitas por día, consultas por tipo, registros por semana) con filtro de rango de fechas. |
| 9–13 nov | Pulido, pruebas cruzadas y ensayo de la parte de paneles en la demo. |

Entregables propios

- Panel de operador completo

- CRUD de proyectos, demos y servicios

- Gestión de usuarios

- Dashboard con contadores y gráficos interactivos

## 6.5 Tareas compartidas

| Tarea | Quién | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Asistir al 80% de las clases | Todos | Siempre |
| Validar los campos de su propia parte (front y back) | Cada uno | Continuo |
| Revisar el Pull Request de otro integrante | Rotativo | Continuo |
| Pruebas cruzadas: A prueba lo de D, B lo de C, C lo de B, D lo de A | Todos | 2–8 nov |
| Documentación del código (README de cada carpeta) | Cada uno | 9–13 nov |
| Ensayo general de la exposición | Todos | Antes del turno |

# 7. Cronograma

| Semana | Objetivo | Hito al terminar |
| --- | --- | --- |
| 13–18 oct | Base del proyecto y diseño | Repo y tablero creados; Vite + Router corriendo; Express conectado a Atlas; paleta y tipografías definidas; endpoints documentados |
| 19–25 oct | Anteproyecto y primeras funcionalidades | Manual de Marca entregado; prototipo Figma; registro/login funcionando; secciones públicas maquetadas; bandeja de operador con datos de prueba |
| 26 oct–1 nov | Flujo completo de punta a punta | Contacto guarda y envía email; proyectos protegidos; operador responde; CRUD admin; back en Render y front en Vercel |
| 2–8 nov | Promoción y pulido | Gestión de usuarios; contadores y gráficos; animaciones y APIs Web; responsive revisado; pruebas cruzadas |
| 9–13 nov | Cierre y exposición | Documentación lista; datos de prueba cargados; ensayo; exposición |

Turno de exposición: pedir un turno en la segunda mitad de la ventana (por ejemplo 9 al 13 de noviembre) para tener margen, pero sin dejarlo para el último día por si surge un imprevisto.

# 8. Forma de trabajo

## 8.1 Herramientas y dónde está cada cosa

| Herramienta | Uso | Responsable de crearla |
| --- | --- | --- |
| GitHub (repo portfolio-fullstack) | Código fuente, Pull Requests, README | C |
| GitHub Projects (o Trello) | Tablero: Por hacer / En curso / En revisión / Hecho | C |
| Figma (archivo compartido) | Manual de marca y prototipo | A |
| MongoDB Atlas + Compass | Base de datos | C |
| Vercel y Render | Deploy automático con cada push a main | C |
| Google Drive (carpeta del grupo) | Este documento, manual en PDF, diapositivas, capturas | Todos |
| Grupo de WhatsApp o servidor de Discord | Comunicación diaria | Todos |
| VS Code + Live Share | Programar juntos cuando haga falta | Todos |

## 8.2 Flujo con Git

- La rama main está protegida: nadie sube directo.

- Cada tarea se trabaja en su rama: feat/contacto, feat/admin-crud, fix/login-google…

- Commits cortos y descriptivos: "feat: formulario de contacto con validación".

- Al terminar, se abre un Pull Request y lo revisa otro integrante.

- Con el merge a main, Vercel y Render publican solos.

- Antes de empezar cada día: git pull origin main para evitar conflictos.

## 8.3 Reuniones

- Reunión corta (15 min) 2 o 3 veces por semana (ej.: lunes, miércoles y viernes): qué hice, qué voy a hacer, qué me traba.

- Revisión semanal (domingo): comparar con el cronograma y mover tareas en el tablero.

- Si algo traba más de un día, avisar en el grupo enseguida.

## 8.4 Seguridad de credenciales

Las claves van en archivos .env que nunca se suben al repo (agregar .env al .gitignore). Se comparte un .env.example con los nombres de las variables:

# server/.env

MONGODB_URI=

JWT_SECRET=

GOOGLE_CLIENT_ID=

MAIL_USER=

MAIL_PASS=

CLIENT_URL=

# client/.env

VITE_API_URL=

VITE_GOOGLE_CLIENT_ID=

## 8.5 Cuentas a crear (semana 1)

| Cuenta | Para qué | Quién |
| --- | --- | --- |
| GitHub (organización o repo compartido) | Código | C invita a todos |
| MongoDB Atlas (plan gratuito M0) | Base de datos | C |
| Google Cloud Console | Client ID para el login con Google | C |
| Gmail del proyecto + contraseña de aplicación | Envío de emails con Nodemailer | C |
| Cloudinary (gratuito) | Almacenar imágenes de proyectos | C |
| Vercel y Render | Deploy | C |
| Figma (equipo) | Diseño | A invita a todos |

# 9. Validaciones obligatorias

La consigna exige validación estricta de campos, archivos e imágenes. Se valida en dos lugares: en el frontend (para guiar al usuario) y en la API (porque el frontend se puede saltear).

| Dónde | Campo | Regla |
| --- | --- | --- |
| Registro | Nombre | Obligatorio, 2–60 caracteres, solo letras y espacios |
| Registro / Login | Email | Formato válido; único al registrarse |
| Registro | Contraseña | Mín. 8 caracteres, mayúscula, minúscula y número; confirmar contraseña |
| Contacto | Tipo | Uno de: general, cotización, asesoría |
| Contacto | Mensaje | 10–1000 caracteres; sin HTML |
| Contacto | Teléfono | Opcional; solo números, 7–15 dígitos |
| Contacto | Anti-spam | Límite de envíos por IP; campo oculto "honeypot" |
| Admin proyectos | Imágenes | Solo JPG, PNG o WebP; máx. 2 MB; máx. 5 por proyecto |
| Admin proyectos | URLs | Demo y repo con formato URL http/https |
| Admin servicios | Precio | Número mayor o igual a 0 |
| Operador | Respuesta | Obligatoria, mín. 10 caracteres |
| General | Mensajes de error | Claros, junto al campo, sin borrar lo que el usuario escribió |

# 10. Animaciones y APIs Web

Al ser 4 integrantes, la cátedra espera más animaciones y más APIs que un grupo de 3. Lista objetivo:

## 10.1 Animaciones

| Animación | Herramienta | Dónde | Quién |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada del hero (texto letra por letra, elementos escalonados) | anime.js | Inicio | A |
| Aparición de secciones al hacer scroll | Intersection Observer + Web Animations API | Todo el sitio | A |
| Hover de tarjetas (elevación, zoom de imagen) | CSS transitions | Proyectos y servicios | A / B |
| Ilustración animada | Lottie | Hero o confirmación de envío | A |
| Contadores que suben hasta el número | anime.js | Dashboard admin y sección experiencia | D |
| Transición entre páginas | View Transitions API o Web Animations | Cambio de ruta | B |
| Carga de gráficos animada | Chart.js | Dashboard | D |

## 10.2 APIs Web

| API | Uso | Quién |
| --- | --- | --- |
| Fetch API | Toda la comunicación con nuestra API | Todos |
| Web Animations API | Animaciones controladas desde JS | A |
| Intersection Observer | Disparar animaciones al hacer scroll; lazy loading de imágenes | A |
| Clipboard API | Botón "copiar email" | B |
| Web Share API | Compartir un proyecto desde el celular | B |
| API de GitHub (externa) | Mostrar repos y lenguajes reales del desarrollador | B |
| Web Storage (localStorage) | Preferencia de tema oscuro/claro y token de sesión | B / C |
| History API (vía React Router) | Navegación sin recargar | B |

# 11. Contenido del Manual de Marca

Responsable: A, con revisión de todo el equipo. Estructura sugerida siguiendo el modelo de Behance:

- Portada y concepto: nombre del desarrollador ficticio o real, propuesta de valor, público objetivo.

- Logotipo o isotipo, con versiones claro/oscuro y área de resguardo.

- Paleta: primario, secundario, acento, neutros, colores de éxito/error, todos con #HEX (y RGB opcional).

- Tipografía: familia de títulos y de cuerpo, pesos, tamaños para H1–H3, párrafo y botones.

- Componentes de UI: botones, inputs, tarjetas, alertas, navegación.

- Iconografía e imágenes: estilo de íconos y fotos (Unsplash).

- Layouts: wireframes y pantallas finales en PC y celular.

- Navegabilidad: mapa del sitio y flujos (visitante, registrado, operador, admin).

- Responsive: puntos de quiebre (ej.: 576, 768, 992, 1200 px) y cómo cambia cada sección.

- Animaciones: qué se anima, duración y curvas.

# 12. Documentación y exposición

## 12.1 Qué entregar

- Manual de Marca / Guía de Estilo (PDF) — entregar antes

- Link al sitio desplegado y al repositorio de GitHub

- Documento de arquitectura: diagrama, tecnologías, colecciones, endpoints, roles

- README con instrucciones para correrlo en localhost

- Usuarios de prueba para la profesora (uno por rol)

- Diapositivas de la exposición

## 12.2 Guion de la demo (en este orden)

- A: presenta el manual de marca y el prototipo; muestra el sitio en PC y en celular con las animaciones.

- B: navega como visitante, intenta abrir un proyecto (le pide registrarse), se registra con Google, ve el detalle y la demo. Envía una consulta de cotización.

- D: entra como operador, ve la consulta recién llegada, la responde y se muestra el email recibido.

- D: entra como admin: crea un proyecto con imagen, lo edita, gestiona un usuario y muestra el dashboard con gráficos y contadores.

- C: explica la arquitectura, muestra la base en Compass (incluida la respuesta anidada en la consulta) y la tabla de clases vs. TP.

Tener un plan B: video grabado de la demo y el proyecto corriendo en localhost por si falla internet o el deploy.

## 12.3 Usuarios de prueba

| Rol | Email | Contraseña |
| --- | --- | --- |
| Administrador | admin@portfolio.test | (definir) |
| Operador | operador@portfolio.test | (definir) |
| Usuario registrado | usuario@portfolio.test | (definir) |

# 13. Preguntas para la profesora

- ¿Hasta qué fecha y por qué medio se entrega el anteproyecto (Manual de Marca)?

- ¿Cómo se asignan los turnos de exposición?

- ¿Cuántas animaciones y APIs se esperan, como mínimo, para un grupo de 4?

- ¿El portfolio debe ser de un desarrollador ficticio o puede ser de uno de nosotros?